**ATA DE REUNIÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJETO FINAL** | |
| **PROJETO** | SPAD |
| **DATA** | 24/07/2018 |

**Assuntos**

Ponto de situação do projeto.

Definição de metas e objetivos.

Correção à ATA de 02/07/2018.

**Descrição**

Ponto de situação do projeto

Após três semanas de preparação e planeamento, o projeto SPAD encontra-se neste momento na fase inicial de desenvolvimento propriamente dita. Assim, temos implementado até ao momento o seguinte:

- Base de dados.

- Acesso à API Football-Data.Org.

- DAL Genérica.

- Sensivelmente metade (5) das DALs específicas, com os respetivos métodos para a execução das operações CRUD.

- Métodos das DALs especificas, disponíveis para acesso através da BLL e Web Services.

E estamos a iniciar trabalhos, tanto no Front Office como no Back Office, estando neste momento a ser implementado em ambos, os sistemas de autenticação e gestão de users.

Definição de metas e objetivos

Junto segue em anexo, cronograma do projeto, com as metas e objetivos até ao final do mesmo.

Correção à ATA de 02/07/2018

Após conversa com o nosso cliente, Ricardo Baptista, por motivo de obter maior rendimento da equipa, e tendo em conta a natureza do projeto SPAD, concluímos que seria mais produtivo, recolocar o Luís Passeira com funções de Web Developer.

Assim, e uma vez que o projeto SPAD requer duas Web Apps (Front Office e Back Office), fica designado que:

- João Santos - Responsável pelo desenvolvimento do Front Office.

- Luís Passeira - Responsável pelo desenvolvimento do Back Office.

Ficando assim a aplicação Mobile excluída nesta fase, no entanto, tanto o Front Office como o Back Office vão ser concebidos de forma responsiva, garantindo que o acesso via dispositivos móveis fique assegurado.

**LISTA DE PRESENÇAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Rubrica** |
|
| Cliente |  |
| PM |  |
| Web Developer |  |
| Web Developer |  |